Информация

о подготовке жилищно-коммунального и топливно – энергетического комплексов, объектов социальной сферы Калининского муниципального района к работе в осенне – зимний период 2018-2019 годов.

Во исполнение распоряжения Правительства Саратовской области от 28 апреля 2017 года №89-Пр «Об итогах прохождения жилищно – коммунальным и топливно – энергетическим  комплексами, объектами социальной сферы области осенне – зимнего периода 2017-2018 годов и задачах по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов» в Калининском муниципальном районе выполнены следующие мероприятия:

Разработан и утвержден комплекс мероприятий по подготовке объектов социальной сферы, объектов жилищно – коммунального хозяйства и топливно – энергетических комплексов Калининского муниципального района в осенне – зимний период 2018-2019 годов утвержденный постановлением Главы Калининского муниципального района от 31мая 2018 года № 510

Вышеуказанным постановлением утверждена комиссия по оценке готовности теплоисточников, тепловых сетей, водопроводно-канализационного хозяйства, объектов жилищной и социальной сфер к работе в осеннее-зимний период 2018-2019 годов (копии правовых актов и приложения представлены в министерство), образован оперативный штаб для организации контроля за исполнением комплекса мероприятий по подготовке объектов социальной сферы и жилищно – коммунального хозяйства к бесперебойной работе в осенне – зимний период.

Разработана и утверждена программа по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 12 марта 2013 года № 103.

Разработан и утвержден План – график подготовки объектов ЖКХ и ТЭК к работе в предстоящий осенне – зимний период и представлен в Министерство строительства и ЖКХ области. Согласно утвержденному Плану – графику подготовка объектов жилищно – коммунального и топливно – энергетического комплексов,  многоквартирные жилые дама, теплоисточники и объекты соцсферы будут подготовлены следующим образом:

В Калининском районе - 98 (многоэтажных) многоквартирных дома.       До 1 мая  текущего года был проведен весенний осмотр жилых зданий и сооружений.      Администрацией Калининского муниципального района утвержден План мероприятий по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону 2018-2019 годов.

Из 98 домов: в 3 домах создано ТСЖ, 75 домов выбрали непосредственный способ управления, 19 домов находятся в УК ООО «Стройкомплекс» и 1 многоквартирный дом по ул. Советской , 48 «А» не определен со способом управления т.к. данный дом является новостройкой и согласно, действующего законодательства администрация муниципального района обязана объявить открытый конкурс на выбор управляющей компании для управления данным домом, дважды был объявлен конкурс, но не один претендент не заявился, в связи с этим конкурс был признан несостоявшимся. В течение трех месяцев конкурс будет объявлен в третий раз.

На сегодняшний день все многоквартирные дома в г. Калининске технически готовы к предстоящему отопительному периоду. Государственной жилищной инспекции подписаны 62 паспорта на многоквартирные дома. До конца сентября месяца т.г. планируется подписать остальные паспорта на 36 многоквартирных домов.

Теплоснабжение жилого фонда в Калининском муниципальном районе осуществляется от 1 котельной включенной в реестр особо опасных объектов, являющихся муниципальной собственностью.

Объекты социальной сферы отапливаются от 99 теплоисточников, из них 79 работают на газе, 20  - на электроэнергии. В настоящее время на теплоисточниках заканчиваются плановые ремонтные работы.

С 2008 года все котельные отапливающие объекты социальной сферы района находились в аренде в специализированной организации ООО «Калининсктепло». В текущем году произошла  реорганизация данного предприятия и на его базе создано Муниципальное казенное учреждение «Калининсктепло», которая в настоящее время оформляет пакет документов для предоставления в Ростехнадзор.

Тепловые сети. Согласно Плану мероприятий в апреле месяце проведена  опрессовка 13,4 км. тепловых сетей, из них отремонтировано – 1,307 км, теплоизоляционные работы выполнены на 0,8км. теплосетей.

Во исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» постановлением Главы администрации Калининского муниципального района от 26 ноября 2010 года №1888 утверждена долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Калининском муниципальном районе на 2011-2020 годы». Общий объемом финансирования программных мероприятий на текущий год составляет –  6250,0 тыс. руб., в рамках данной программы выполнена модернизация систем отопления, а именно приобретены и установлены котлы наружного размещения для отопления объектов соцсферы в 5 населенных пунктах: с. Славновка (школа), в с. Б. Ольшанка (школа), в с. М. Екатериновка (школа), в с. Михайловка и в с. Озерки (школа).

Проект решения:

- Завершить работу по подготовке объектов соцсферы к началу отопительного сезона 2018-2019 годов.

- Обеспечить 100% оформление паспортов готовности предприятий, учреждений, организаций и в целом жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов

- С 1 октября провести пробные топки на объектах жилищно-коммунального комплекса.

- До 15 ноября обеспечить получение паспорта готовности муниципального района к отопительному периоду 2018-2019 годов в Нижне - Волжском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)