**Протокол № 8**

**Заседания Совета по инвестициям при главе Калининского муниципального района**

 **18.07.2024 г.**

 **11.00 ч.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Инвестиционный уполномоченный в Калининском МР* |  |
| **Кузина Татьяна Григорьевна** | Первый заместитель главы администрации Калининского МР  |
| *Заместитель председателя Совета* |  |
| **Кузнецова Лариса Александровна** | Начальник управления экономики и инвестиционной политики администрации Калининского МР |
| *Члены Совета:* |  |
| **Ильяшенко Екатерина Владимировна** | Начальник управления финансов администрации Калининского МР |
| **Макарова Ирина Николаевна** | Начальник отдела по правовым отношениям администрации Калининского МР |
| **Сучков Илья Владимирович** | Начальник управления жилищно – коммунального хозяйства администрации Калининского МР |
| *Секретарь:* |  |
| **Шагалова Елена Викторовна** | Зам. начальника управления экономики и инвестиционной политики администрации Калининского МР |

 **Повестка дня:**

1. **Об инвестиционных проектах, продолжающие реализацию в 2024 году.**
2. **Об инвестиционных проектах, планируемые к реализации в 2024 году.**

**Слушали:**

 Докладчик: Кузнецова Л.А.

1. ООО "Объединенные зерновые терминалы", Хлебоприемный пункт "Калининский". Общий объем инвестиций составляет - 300 млн. руб. Срок реализации проекта 2021-2026 гг. Цель проекта - перевалка зерновых культур с авто на железнодорожный транспорт. Количество создаваемых рабочих мест по проекту - 15 (в т.ч. 9 чел. в 2023 году). По состоянию на 01 июня текущего года готовность к вводу к эксплуатацию составляет – 100 % , в настоящее время ожидают открытие железной дороги.

2. ОП ООО "ФосАгро - СевероЗапад", Строительство логистическо - складского комплекса. Общий объем инвестиций составляет – 250 млн. руб. Срок реализации проекта 2023-2025 гг. Основной вид деятельности – оптовая торговля удобрениями и агрохимическими продуктами. Количество создаваемых рабочих мест по проекту - 15 (в т.ч. 11 чел. в 2023 году). По состоянию на 01.06.2024 г. – с 2023 года приобретен участок с объектами недвижимости, проведены геологические изыскания и обследования объектов недвижимости, приобретена техника, восстановлен ж/д путь, организована площадка приема и разгрузки ж/д вагонов. С 2024 года – построен склад, модернизирован АБК, установлены автомобильные весы, демонтированы здания и сооружения, подключены к сетям и коммуникациям.

3. АО "Симоновская птицефабрика", Строительство цеха № 17 на 140 тыс. птицемест Общий объем инвестиций составляет – 80 млн. руб. Срок реализации проекта 2023-2024 гг. Цель проекта - дополнительное производство 40 млн. штук в год (яиц). Количество создаваемых рабочих мест по проекту – 20. В середине сентября 2024 г. запланирован ввод в эксплуатацию.

4. АО "Симоновская птицефабрика", Строительство цеха выращивание молодняка.

Общий объем инвестиций составляет – 60 млн. руб. Срок реализации проекта 2023-2024 гг. Цель проекта - выращивание молодняка 100 тыс. голов. Количество создаваемых рабочих мест по проекту – 10. В середине сентября 2024 г. запланирован запуск в эксплуатацию молодняковую зону.

5. АО «КРИЗ», модернизация насосной станции. Общий объем инвестиций составляет – 4,4 млн. руб. Срок реализации проекта 2023-2024 гг. В настоящее время проект завершен.

6. АО "Агрокомплекс "Калининский", строительство водозаборной скважины. Общий объем инвестиций составляет – 5,6 млн. руб. Срок реализации проекта с апреля 2024 г. Целью проекта является – обеспечение водой для поения животных и для хозяйственных целей.

7. ООО «Степное», строительство зерносклада на 5 тыс. тонн зерна. Общий объем инвестиций составляет – 17,0 млн. руб. Срок реализации проекта 2024 г. Дополнительное производство 40 млн. штук в год (яиц). Количество создаваемых рабочих мест по проекту – 20. В середине сентября 2024 г. запланирован ввод в эксплуатацию.

2.Инвестиционные проекты, планируемые к реализации в 2024 году:

 - ОП ООО "ФосАгро - СевероЗапад", Строительство дополнительного складского помещения площадью 1440 м2. 30.06.2024 г. будет готов проект. По результатам определят объём инвестиций.

 - АО "Симоновская птицефабрика", Строительство 2 ангаров. Общий объем инвестиций составит – 20,0 млн. руб. Срок реализации проекта 2024 г.

 **Решение комиссии:** принять информацию к сведению.

**Инвестиционный уполномоченный Т.Г. Кузина**

Секретарь комиссии Е.В.Шагалова