**Протокол № 8**

**Заседания Совета по инвестициям при главе Калининского муниципального района**

**21.07.2023 г.**

**14.00 ч.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Заместитель председателя Совета* |  |
| **Лобазова Марина Васильевна** | Заместитель главы администрации Калининского МР по сельскому хозяйству и потребительскому рынку |
| *Члены Совета:* |  |
| **Ильяшенко Екатерина Владимировна** | Начальник управления финансов администрации Калининского МР |
| **Кузнецова Лариса Александровна** | Начальник отдела экономики и потребительского рынка администрации Калининского МР |
| **Макарова Ирина Николаевна** | Начальник отдела по правовым отношениям администрации Калининского МР |
| **Сучков Илья Владимирович** | Начальник управления жилищно – коммунального хозяйства администрации Калининского МР |
| *Секретарь:* |  |
| **Шагалова Елена Викторовна** | Консультант отдела экономики и потребительского рынка администрации Калининского МР |

**Повестка дня:**

О текущей ситуации по реализации Планов инвестиционного развития Калининского муниципального района.

Докладчик: Лобазова М.В.

**Слушали:**

Довела до сведения, что на 2023 год планируется реализация проектов:

**1. Строительство логистическо - складского комплекса**

Инвестор ООО «ФосАгро – Северо-Запад»

Стоимость проекта до 200 млн. рублей, в рамках реализации проекта будет создано 15 рабочих мест. Средняя заработная плата от 40000 рублей.

В настоящее время ж/д пути восстановлены, завершена приемка техники, подготовлена площадка к завоз минеральных удобрений.

**2. Строительство хлебоприемного пункта «Калининский»**

Инвестор ООО «Объединенные зерновые терминалы»

Стоимость проекта 300 млн. руб., в рамках реализации проекта будет создано 15 рабочих мест. Средняя заработная плата 40000 рублей.

В настоящее время формирование ж/д отгрузки, установка ж/д и автомобильных весов, монтаж разгрузочного оборудования.

**3. Реконструкция помещения под телятник на 100 голов.**

Инвестор ИП Глава КФХ Азовцев С.Ю. Стоимость проекта 5 млн. рублей.

Восстановлена кровля, закончены отделочные работы. Создание рабочих мест не планируется.

**4. Строительство телятника на 250 голов.**

Инвестор ООО «Степное»

Стоимость проекта 20 млн. рублей. Средняя заработная плата 40000 рублей, в рамках проекта будет создано 5 рабочих мест.

В настоящее время по проекту возведены стены, кровля, уложено напольное покрытие, подведена вода.

**5. Строительство цеха № 17 на 140 тыс. птицемест** (дополнительное производство 40 млн. штук в год).

Инвестор АО «Симоновская птицефабрика»

Стоимость проекта 80 млн. рублей, планируется создание 20 рабочих мест с заработной платой 40 тыс. руб. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация.

Инвестиции в основной капитал по району за 1 полугодие 2023 года составили 230 млн. 771 тыс. руб. (116,2 % к аналогичному периоду 2022 г.).

В результате реализации действующих и планируемых к реализации инвестиционных проектов, а также вложений сельхозтоваропроизводителей, в экономику района увеличить объем инвестиций в 2023 г. на 25 % (598,9 млн. руб.).

*Приняли и решили:*

Приняли информацию к сведению.

**Зам. председателя комиссии М.В. Лобазова**

Секретарь комиссии Е.В.Шагалова