**Протокол № 2**

**Заседания Совета по инвестициям при главе Калининского муниципального района**

**19.02.2024 г.**

**14.00 ч.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Инвестиционный уполномоченный в Калининском МР* |  |
| **Кузина Татьяна Григорьевна** | Первый заместитель главы администрации Калининского МР |
| *Заместитель председателя Совета* |  |
| **Лобазова Марина Васильевна** | Заместитель главы администрации Калининского МР по сельскому хозяйству и потребительскому рынку |
| *Члены Совета:* |  |
| **Ильяшенко Екатерина Владимировна** | Начальник управления финансов администрации Калининского МР |
| **Кузнецова Лариса Александровна** | Начальник отдела экономики и потребительского рынка администрации Калининского МР |
| **Макарова Ирина Николаевна** | Начальник отдела по правовым отношениям администрации Калининского МР |
| **Сучков Илья Владимирович** | Начальник управления жилищно – коммунального хозяйства администрации Калининского МР |
| *Секретарь:* |  |
| **Шагалова Елена Викторовна** | Консультант отдела экономики и потребительского рынка администрации Калининского МР |

**Повестка дня:**

**О реализации в 2023 году основных направлений деятельности по повышению инвестиционной деятельности и задачи на 2024 год**

**Слушали:**

Докладчик: Лобазова М.В.

В 2023 году завершили реализацию **5** инвестиционных проекта, с объемом финансирования **58,4** млн. рублей, частично реализовали и начали мероприятия в рамках инвестиционных проектов на сумму **190,9** млн. руб. (приложение).

В 2024 году планируется реализация мероприятий (реконструкция, строительство, приобретение оборудования) в рамках **5** инвестиционных проектов, с объемом финансирования – **373,3** млн. рублей,

В рамках реализуемых инвестиционных проектов будет создано **65** рабочих мест (из них в 2023 принято **22** работника, в 2024 году – **43** чел.).

Объём инвестиций в основной капитал по району за 9 мес. 2023 года (согласно сведений Саратовстата) составил **336,5 млн. руб**. (или **110,1** % к аналогичному периоду 2022 г.).

В 2023 году проведено **12** встреч с инвесторами:

- 4 рабочие встречи с инвестором ООО «Объединенные зерновые терминалы», по вопросу текущей ситуации строительства новой линии;

- 2 встречи садоводческое хозяйство ИП Казарина Т.Л. (с.Новая Ивановка): работа в 2024 году по закладке вишневого сада на территории 3 га и строительство хранилища под яблоки на 600 тонн;

- 1 встреча по запуску убойного цеха в с. Новые Выселки (Глава КФХ Ищенко А.В.);

- 1 встреча по вопросу организации в 2024 году овцеводческого хозяйства в с. 3-я Александровка (ИП Исайкина Ю.С.);

- 1 встреча по вопросу организации в 2024 году кролиководческого хозяйства в с. Михайловка (ИП. Трухачев А.В.).

- 3 встречи по вопросам переработки мясной продукции и производство колбасных изделий в г. Калининск (Директор ООО «ЛУЧ» Алекперов А.М.);

- 1 встреча по вопросу расширения производства мясных полуфабрикатов в г. Калининск (ИП Марунов Д.А.).

Проведено **11** Советов по инвестициям при главе района.

В целях своевременного решения проблем инвесторов назначен инвестиционный уполномоченный, первый заместитель главы администрации – Кузина Т.Г.

Разработаны и размещены на сайте администрации, паспорта свободных инвестиционных площадок и оборудования, территорий для застройки - **12** площадок (+ 2 площадки в 2023 г.).

В районе разработан инвестиционный паспорт, план инвестиционного развития, и в 2023 году разработан инвестиционный профиль района до 2025 года.

**Новые направления в работе в 2024 году:**

1. Ежегодная актуализация информации на сайте администрации:

— страницы инвестора — паспорта, площадок, инвестиционного потенциала района;

2. Взаимодействие с малым и средним бизнесом района для определения потенциально перспективных направлений для реализации новых проектов;

3. Работа с внутренними инвесторами — стимулирование представителей местного бизнеса для расширения деятельности или создания новых производств;

4. Определение компаний и производств для возможной локализации производств и реализации проектов на территории района;

5. Формирование объектов социальной и инженерной инфраструктуры для возможности реализации проектов и использованием МЧП.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование проекта, инвестор** | **Общий объём инвестиций, млн. руб.** | **Количество рабочих мест, ед.** | **Срок реализации** |
| **Завершенные инвестиционные проекты в 2023 году** | | | |
| АО "Агрокомплекс "Калининский", Реконструкция очистных сооружений | 16,2 | 0 | 2023 |
| АО "Агрокомплекс "Калининский", Пэд-кулинг Опорос 1 | 5,9 | 0 | 2023 |
| ИП Глава КФХ Азовцев С.Ю., реконструкция помещения под телятник на 100 голов | 5,0 | 0 | 2023 |
| ООО "Степное", Строительство телятника на 250 голов | 20,0 | 5 | 2023 |
| АО «КРИЗ» покупка оборудования | 11,3 | 0 | 2023 |
| **Итого по завершенным:** | **58,4** | **5** |  |
| **Частично реализовали и начали реализацию инвестиционные проекты в 2023 году** | | | |
| ООО "Объединенные зерновые терминалы", Хлебоприемный пункт "Калининский" | 300,0  (в 2023 г. – 100 млн. руб) | 15  (6 чел. в 2023 году) | 2021-2026 |
| АО "Симоновская птицефабрика", Строительство цеха № 17 на 140 тыс. птицемест | 80,0  (в 2023 г. – 20 млн. руб.) | 20 | 2023-2024 |
| АО "Симоновская птицефабрика", Строительство цеха выращивание молодняка | 60,0  (в 2023 г. 20 млн. руб.) | 10 | 2023-2024 |
| ОП ООО "ФосАгро - СевероЗапад", Строительство логистическо - складского комплекса | 250,0  (в 2023 г. – 50,9 млн. руб. | 15  (11 чел. в 2023 году) | 2023 - 2025 |
| АО «КРИЗ», автоматизация насосной | 4,5  (в 2023 г. – 2,3 млн. руб.) | 0 | 2023-2024 |
| **Итого по частично реализованным:** | **190,9** | **17** |  |
| **Планируют реализовать в 2024 году** | | | |
| ООО "Объединенные зерновые терминалы", Хлебоприемный пункт "Калининский" | 300,0  (в 2024 г. – 200 млн. руб) | 15  (9 чел. в 2023 году) | 2021-2026 |
| АО "Симоновская птицефабрика", Строительство цеха № 17 на 140 тыс. птицемест | 80,0  (в 2024 г. – 60 млн. руб.) | 20 | 2023-2024 |
| АО "Симоновская птицефабрика", Строительство цеха выращивание молодняка | 60,0  (в 2024 г. - 40 млн. руб.) | 10 | 2023-2024 |
| ОП ООО "ФосАгро - СевероЗапад", Строительство логистическо - складского комплекса | 250,0  (в 2024 г. – 71 млн. руб. | 15  (4 чел. в 2024 году) | 2023 - 2025 |
| АО «КРИЗ», автоматизация насосной | 4,5  (в 2024 г. – 2,3 млн. руб.) | 0 | 2023-2024 |
| **Итого по планам в 2024 году** | **373,3** | **43** |  |
| ***Итого по инвестиционному портфелю за 2023 – 2024 г.*** | ***622,6*** | ***65*** |  |

**Решение:** Принять информацию к сведению.

**Инвестиционный уполномоченный Т.Г. Кузина**

Секретарь комиссии Е.В.Шагалова