**Протокол № 6**

**Заседания Совета по инвестициям при главе Калининского муниципального района**

 **03.06.2024 г.**

 **11.00 ч.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Инвестиционный уполномоченный в Калининском МР* |  |
| **Кузина Татьяна Григорьевна** | Первый заместитель главы администрации Калининского МР  |
| *Заместитель председателя Совета* |  |
| **Лобазова Марина Васильевна** | Заместитель главы администрации Калининского МР по сельскому хозяйству и потребительскому рынку |
| *Члены Совета:* |  |
| **Ильяшенко Екатерина Владимировна** | Начальник управления финансов администрации Калининского МР |
| **Кузнецова Лариса Александровна** | Начальник отдела экономики и потребительского рынка администрации Калининского МР |
| **Макарова Ирина Николаевна** | Начальник отдела по правовым отношениям администрации Калининского МР |
| **Сучков Илья Владимирович** | Начальник управления жилищно – коммунального хозяйства администрации Калининского МР |
| *Секретарь:* |  |
| **Шагалова Елена Викторовна** | Консультант отдела экономики и потребительского рынка администрации Калининского МР |

 **Повестка дня:**

**О подготовке инвестиционного профиля Калининского муниципального района Саратовской области, а также обсуждение инвестиционных проектов, находящихся в активной стадии**

**Слушали:**

 Докладчик: Кузнецова Л.А.

 Согласно письма Министерства инвестиционной политики Саратовской области № 01-03.01/1105 от 31.05.2024 г. «Об участи в совещании», которое запланировано 05.06.2024 г. в режиме видеоконференцсвязи по вопросам, связанным с разработкой инвестиционного профиля, а также обсуждение инвестиционных проектов, находящихся в активной стадии реализации предлагаю рассмотреть данный вопрос:

«В 2023 году завершили реализацию **5** инвестиционных проекта, с объемом финансирования **58,4** млн. рублей, частично реализовали и начали мероприятия в рамках инвестиционных проектов на сумму **190,9** млн. руб. (приложение).

В 2024 году реализуются мероприятия (реконструкция, строительство, приобретение оборудования) в рамках 7 инвестиционных проектов, с объемом финансирования – **395,9** млн. рублей,

В рамках реализуемых инвестиционных проектов будет создано **65** рабочих мест (из них в 2023 принято **22** работника, в 2024 году – **43** чел.).

Объём инвестиций в основной капитал по району за 2023 год (согласно сведений Саратовстата) составил **501 млн. руб**. (или **104,3** % к аналогичному периоду 2022 г.).

В целях своевременного решения проблем инвесторов назначен инвестиционный уполномоченный, первый заместитель главы администрации – Кузина Т.Г.

Разработаны и размещены на официальном сайте администрации, паспорта свободных инвестиционных площадок и оборудования, территорий для застройки - **12** площадок (+ 2 площадки в 2023 г.).

В районе разработан инвестиционный паспорт, план инвестиционного развития, и в 2023 году разработан инвестиционный профиль района до 2025 года.

**2. Инвестиционные проекты, продолжающие реализацию в 2024 году**

**1. Текущая стадия разработки инвестиционного профиля.**

Инвестиционный профиль разработан, 7 июня состоится обсуждение с предпринимательским сообществом нашего района, с учетом возможных замечаний и предложений будут внесены корректировки и до 15 июня инвестиционный профиль будет размещен на официальном сайте администрации.

**2 и 3. Инвестиционные проекты, продолжающие реализацию в 2024 году:**

**1. ООО "Объединенные зерновые терминалы", Хлебоприемный пункт "Калининский".** Общий объем инвестиций составляет - 300 млн. руб. Срок реализации проекта 2021-2026 гг. Цель проекта - перевалка зерновых культур с авто на железнодорожный транспорт. Количество создаваемых рабочих мест по проекту - 15 (в т.ч. 9 чел. в 2023 году). По состоянию на 01 июня текущего года готовность к вводу к эксплуатацию составляет – 100 % , в настоящее время ожидают открытие железной дороги.

**2. ОП ООО "ФосАгро - СевероЗапад", Строительство логистическо - складского комплекса (мощность на 15 тыс. тонн продукции).** Общий объем инвестиций составляет – 250 млн. руб. Срок реализации проекта 2023-2025 гг. Основной вид деятельности – оптовая торговля удобрениями и агрохимическими продуктами. Количество создаваемых рабочих мест по проекту - 15 (в т.ч. 11 чел. в 2023 году).

На текущий период: в 2023 году приобретен участок с объектами недвижимости, проведены геологические изыскания и обследования объектов недвижимости, приобретена техника, восстановлен ж/д путь, организована площадка приема и разгрузки ж/д вагонов, в 2024 году – построен склад, модернизирован административно-бытовой комплекс, установлены автомобильные весы, демонтированы здания и сооружения, подключены к сетям и коммуникациям. За истекший период комплексом отпущено 1500 тыс. минеральных удобрений.

В этом году планируют строительство дополнительного складского помещения площадью 1440 кв. м. К 30 июня будет готов проект, с объёмом инвестиций.

**3. АО "Симоновская птицефабрика"** продолжает реализацию двух инвестиционных проектов:

**- Строительство цеха № 17 на 140 тыс. птицемест**. Общий объем инвестиций составляет – 80 млн. руб. Срок реализации проекта 2023-2024 гг. Цель проекта - дополнительное производство 40 млн. штук в год (яиц). Количество создаваемых рабочих мест по проекту – 20. В середине сентября запланирован ввод в эксплуатацию.

**4. Строительство цеха по выращиванию молодняка.**

Общий объем инвестиций составляет – 60 млн. руб. Срок реализации проекта 2023-2024 гг. Цель проекта - выращивание молодняка 100 тыс. голов. Количество создаваемых рабочих мест по проекту – 10. В середине сентября 2024 г. запланировано запустить в эксплуатацию молодняковую зону.

Кроме того, в этом же году планируется строительство 2 ангаров. Общий объем инвестиций составит – 20 млн. руб. Срок реализации проекта 2024 г.

**5. АО «КРИЗ», м**одернизация насосной станции. Общий объем инвестиций составляет – 4,4 млн. руб. Срок реализации проекта 2023-2024 гг. В настоящее время проект завершен.

**6. АО "Агрокомплекс "Калининский**", строительство водозаборной скважины. Общий объем инвестиций составляет – 5,6 млн. руб. Срок реализации проекта с апреля 2024 г. Целью проекта является – обеспечение водой для поения животных и хозяйственных целей.

**7. ООО «Степное»**, строительство зерносклада на 5 тыс. тонн зерна. Общий объем инвестиций составляет – 17 млн. руб. Срок реализации проекта 2024 г. (1 рабочее место).

**Новые направления в работе в 2024 году:**

1. Ежегодная актуализация информации на сайте администрации:

 — страницы инвестора — паспорта, площадок, инвестиционного потенциала района;

2. Взаимодействие с малым и средним бизнесом района для определения потенциально перспективных направлений для реализации новых проектов;

3. Работа с внутренними инвесторами — стимулирование представителей местного бизнеса для расширения деятельности или создания новых производств;

4. Определение компаний и производств для возможной локализации производств и реализации проектов на территории района;

5. Формирование объектов социальной и инженерной инфраструктуры для возможности реализации проектов и использованием МЧП.»

**Решение комиссии:** принять информацию к сведению.

**Инвестиционный уполномоченный Т.Г. Кузина**

Секретарь комиссии Е.В.Шагалова