

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КАЛИНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 23 мая 2024 года № 528

г. Калининск

**О внесении изменений в постановление**

**администрации Калининского**

**муниципального района Саратовской**

**области от 19.04.2018 года № 364**

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства Саратовской области от 30 августа 2017 года № 449-П «О государственной программе Саратовской области «Формирование комфортной городской среды», руководствуясь Уставом Калининского муниципального района Саратовской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Калининского муниципального района Саратовской области от 19 апреля 2018 года № 364 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Калининск Калининского муниципального района Саратовской области на 2018-2024 годы» (с изм. от 11.10.2018 года № 1053, от 28.12.2018 года № 1558, от 04.04.2019 года № 412, от 24.06.2019 года № 699, от 27.09.2019 года № 1308, от 31.10.2019 года № 1481, от 14.01.2020 года № 23, от 07.04.2020 года № 357, от 19.10.2020 года № 1026, от 11.02.2021 года № 144, от 15.03.2023 года № 240, от 18.06.2021 года № 657, от 29.10.2021 года № 1226, от 23.11.2021 года № 1390, от 19.01.2022 года № 60, от 24.02.2022 года № 238, от 25.04.2022 года № 482, от 11.07.2022 года № 853, от 30.09.2022 года № 1281, от 30.01.2023 года № 85, от 21.04.2023 года № 532, от 05.06.2023 года № 728, от 29.11.2023 года № 1541, от 19.12.2023 года № 1686, от 28.12.2023 года № 1762, от 01.02.2024 года № 122) следующие изменения: приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению.

2. И.о. начальника отдела информации и взаимодействия со средствами массовой информации администрации муниципального района Козловой А.А. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Калининского муниципального района Саратовской области в сети «Интернет».

3. Директору - главному редактору МУП «Редакция газеты «Народная трибуна» Сафоновой Л.Н. опубликовать настоящее постановление в районной газете «Народная трибуна», а также разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» общественно-политической газеты Калининского района «Народная трибуна».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района Кузину Т.Г.

**Глава муниципального район В.Г. Лазарев**

Исп.: Момот Е.А.

**Приложение**

**к постановлению**

**администрации МР**

**от 23.05.2024 года №528**

**Муниципальная программа**

**«Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Калининск Калининского муниципального**

**района Саратовской области на 2018-2024 годы»**

**г. Калининск**

**2023 год**

**Содержание:**

1. Паспорт муниципальной программы.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом.

3. Ресурсное обеспечение программы.

4. Перечень программных мероприятий.

5. Механизм реализации муниципальной программы.

6. Организация управления реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения.

7. Приложение.

**Паспорт муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Калининск Калининского муниципального района Саратовской области на 2018-2024 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Основание разработки муниципальной программы (наименование и номер соответствующего правового акта)** | Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»; постановление Правительства Саратовской области от 30 августа 2017 года № 449-П «О государственной программе Саратовской области «Формирование комфортной городской среды» |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Калининского муниципального района Саратовской области (далее - Управление ЖКХ);Управление по вопросам культуры, информации и общественных отношений администрации Калининского муниципального района Саратовской области (далее - Управление культуры);Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования город Калининск Калининского муниципального района Саратовской области Кинотеатр «Победа» (далее - кинотеатр «Победа») |
| **Участники муниципальной программы** | Администрация Калининского муниципального района Саратовской области; управление ЖКХ администрации муниципального района; управление по вопросам культуры, информации и общественных отношений администрации муниципального района; кинотеатр «Победа»; заинтересованные лица - граждане, их объединения, собственники жилых помещений, общественные организации; подрядные организации |
| **Основные мероприятия муниципальной программы** | - основное мероприятие № 1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования город Калининск»;- основное мероприятие № 2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Калининск» |
| **Цели муниципальной программы** | Повышение комфортности условий проживания и уровня благоустройства территории муниципального образования город Калининск |
| **Задачи муниципальной программы** | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования город Калининск; |
| - повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования город Калининск;- повышение уровня вовлеченности собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству (далее - заинтересованные лица), в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования город Калининск |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы** | - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве таких территорий на 23 ед.;- увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 17 ед.;- увеличение доли участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории муниципального образования город Калининск |
| **Сроки и этапы реализации муниципальной программы** | 2018-2024 годы |
| **Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам** | Расходы (тыс. руб.) |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **федеральный бюджет (прогнозно)** | 90623,50 | 4531,9 | 5563,9 | 6301,8 | 52155,9 | 3940,0 | 9800,0 | 8330,0 |
| **областной бюджет****(прогнозно)** | 21276,3 | 560,1 | 113,6 | 128,6 | 20044,0 | 60,0 | 200,0 | 170,0 |
| **бюджет муниципального образования город Калининск (далее - бюджет города)** | 46375,4 | 486,2 | 1736,0 | 3225,0 | 15891,7 | 16912,5 | 3744,0 | 4380,0 |
| **внебюджетные источники** |  | - | - | - | - | - |  |  |
| **Итого** | 158275,2 | 5578,2 | 7413,5 | 9655,4 | 88091,6 | 20912,5 | 13744,0 | 12880,0 |
| **Целевые показатели муниципальной программы (индикаторы)** | - благоустройство 23 дворовых территорий 29 многоквартирных домов;- благоустройство 11 общественных территорий;- обеспечение доли участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству, - не менее 20 процентов |

**1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» является решение вопросов благоустройства территории, создание современной городской среды как одного из составляющих элементов комплексного развития территории, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Калининск Калининского муниципального района Саратовской области на 2018-2024 годы» разработана с целью повышения уровня комплексного благоустройства в части улучшения состояния дворовых территорий многоквартирных домов, включая покрытия тротуаров, внутриквартальных проездов, автомобильных парковок, благоустройства и озеленения зон отдыха, а также благоустройства общественных пространств (места массового посещения, наиболее посещаемые территории общего пользования) муниципального образования город Калининск.

Предметом регулирования муниципальной программы являются отношения, возникающие в процессе организации и проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования город Калининск.

Понятия и термины, используемые в муниципальной программе:

Благоустройство - комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасных, удобных условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния дворовых и общественных территорий (включая создание, приобретение, установку, устройство, реконструкцию, модернизацию, ремонт дворовых и общественных территорий или отдельных объектов и элементов, на них расположенных);

Общественная территория - территория муниципального образования, которая постоянно доступна для общего пользования, в том числе площадь, набережная, пешеходная зона, парковка, сквер, парк и иная территория муниципального образования, используемая населением муниципального образования бесплатно в различных целях (для общения, отдыха, занятия спортом и т.п.);

Дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

В целях повышения эстетической и, как следствие, туристической привлекательности городских территорий, создания благоприятных условий для отдыха граждан необходимо благоустройство общественных пространств, в частности парков, скверов, зеленых зон и пр.

В ходе реализации муниципальной программы будет выполнен комплекс мероприятий по благоустройству отобранных с участием горожан общественных территорий, для организации комфортного отдыха и проведения общегородских мероприятий.

Большое значение в благоустройстве города имеют и дворовые территории многоквартирных домов. От уровня благоустройства дворовых территорий зависит качество жизни граждан.

На территории города значительное количество покрытий дворовых территорий, внутриквартальных проездов, тротуаров требует ремонта или полной замены покрытий. Рост численности парка индивидуальных легковых машин обозначил потребность в обустройстве дворовых территорий автомобильными парковками. Имеется потребность в оборудовании спортивных и детских площадок, в озеленении территории города.

Некоторые из вышеперечисленных мероприятий осуществлялись в рамках программы по благоустройству муниципального образования города Калининска.

В 2011-2013 годах было приведено в нормативное состояние 2 дворовые территории 3 многоквартирных домов. В 2017 году данная работа продолжена в местах общественных территорий. На территории сквера «Клятва» и игрового комплекса «Мир Детства» проведены работы по устройству асфальтового покрытия, установлены скамейки и урны. Вместе с тем в целях улучшения внешнего облика и повышения комфортности проживания на территории города Калининска необходимо продолжить выполнение мероприятий по благоустройству дворо­вых территорий многоквартирных домов, а также благоустройству общественных пространств с учетом комплексного подхода.

По состоянию на 1 октября 2017 года на территории муниципального образования город Калининск расположено 97 многоквартирных домов, имеющих 60 дворовых территорий.

Инвентаризационной комиссией по проведению инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей муниципального образования город Калининск проведена инвентаризация территории города с оформлением паспортов благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

По результатам инвентаризации определено 23 дворовых территорий 29 многоквартирных домов и 17 общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 годы.

Применение программно-целевого метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий с учетом мнения граждан.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**2. Цели и задачи муниципальной программы**

Цель муниципальной программы - повышение комфортности условий проживания и уровня благоустройства территории муниципального образования город Калининск.

Задачи муниципальной программы:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования город Калининск;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования город Калининск;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования город Калининск.

Достижение цели муниципальной программы и решение поставленных задач обеспечивается реализацией системы мероприятий, предусмотренных в следующих подпрограммах:

- основное мероприятие №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования город Калининск» (приложение №8 к муниципальной программе);

- основное мероприятие №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Калининск» (приложение №9 к муниципальной программе).

**3. Целевые показатели муниципальной программы**

В целях мониторинга хода реализации программных мероприятий установлены следующие целевые показатели (индикаторы):

3.1. Благоустройство 23 дворовых территорий 29 многоквартирных домов, в том числе:

- в 2018 году - 4 ед. дворовых территорий 4 многоквартирных домов;

- в 2019 году - 2 ед. дворовых территорий 3 многоквартирных домов;

- в 2020 году - 2 ед. дворовых территорий 2 многоквартирных домов;

- в 2021 году - 3 ед. дворовых территорий 4 многоквартирных домов;

- в 2022 году - 0 ед. дворовых территорий 0 многоквартирных домов;

- в 2023 году - 2 ед. дворовых территорий 4 многоквартирных домов;

- в 2024 году - 10 ед. дворовых территорий 12 многоквартирных домов.

3.2. Благоустройство 17 общественных территорий, в том числе:

- в 2018 году - 1 ед. общественная территория;

- в 2019 году - 1 ед. общественных территорий;

- в 2020 году - 2 ед. общественных территорий;

- в 2021 году - 8 ед. общественных территорий;

- в 2022 году - 2 ед. общественных территорий;

- в 2023 году - 2 ед. общественных территорий;

- в 2024 году - 1 ед. общественных территорий.

3.3. Обеспечение доли участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству - не менее 20 процентов.

[Сведения](#P702) о целевых показателях (индикаторах) содержатся в приложении №1 к муниципальной программе.

**4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы,**

**сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы рассчитана на 2018-2024 годы.

В результате реализации программных мероприятий ожидается увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 23 и общественных территорий на 17.

Управление ЖКХ совместно с исполнителями мероприятий муниципальной программы в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами помимо основных мероприятий в рамках муниципальной программы реализуются организационные мероприятия, не требующие финансирования.

Одним из основных организационных мероприятий является ежегодное голосование в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы в год следующий за годом проведения отбора и в порядке установленном в соответствии с условиями представления, рассмотрения и оценки предложений о включении дворовой территории, предложений граждан и организаций о включении общественной территории, в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Калининск Калининского муниципального района Саратовской области на 2018-2024 годы», утвержденным постановлением администрации Калининского муниципального района Саратовской области от 04 декабря 2017 года № 1571.

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работ по благоустройству дворовых территорий которых включены в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Калининск Калининского муниципального района Саратовской области на 2018-2024 годы».

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий осуществляется с учетом:

- необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий дл инвалидов и других маломобильных групп населения;

- возможности создания мероприятий по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений из перечня мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями по цифровизации городского хозяйства;

- обеспечение синхронности выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальном образовании город Калининск государственными программами РФ, Саратовской области, муниципальными программами, предусматривающими строительство (реконструкцию, ремонт) объектов недвижимого имуществ, ремонт и (или) модернизацию инженерных сетей и иных объектов, расположенных на территории муниципального образования город Калининск;

- привлечения к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов;

- условия об установлении в обязательном порядке минимального гарантийного срока на выполненные работы по благоустройству дворовых и общественных территорий;

- решения о принятии собственниками помещений в многоквартирном доме имущества, созданного в результате благоустройства, в состав общего имущества многоквартирного дома.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и информация о форме и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству приведен в приложении №4 к муниципальной программе.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и информация о форме и доле участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству приведен в приложении №5 к муниципальной программе.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в состав минимального и дополнительного перечня таких работ, приведена в приложении №6 к муниципальной программе.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ приведен в приложении №6 к постановлению администрации Калининского муниципального района Саратовской области от 04 декабря 2017 года № 1571.

Реализация муниципальной программы осуществляется в несколько этапов ответственным исполнителем совместно с исполнителями мероприятий муниципальной программы в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

Рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, предложений граждан и организаций о включении общественной территории, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству, осуществлены в соответствии с Порядками и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений о включении дворовой территории, предложений граждан и организаций о включении общественной территории, в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Калининск Калининского муниципального района Саратовской области на 2018-2024 годы», утвержденными постановлением администрации Калининского муниципального района от 04 декабря 2017 года № 1571.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу, приведен в приложении №7 к муниципальной программе.

Адресный перечень общественных территорий, включенных в муниципальную программу, приведен в приложении №8 к муниципальной программе.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», приведен в приложении №9 к муниципальной программе.

Администрация вправе исключать:

- из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территорий расположенных вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стенды, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территорий, которые планируются к изъятию для муниципальных и государственных нужд в соответствии с генеральным планом МО при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленной такой комиссией;

- из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовых территорий в рамках реализации муниципального программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года, приведены в приложении № 9 к муниципальной программе.

Общественное обсуждение проекта муниципальной программы проводилось в соответствии с Порядком общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Калининск Калининского муниципального района Саратовской области на 2018-2024 годы», утвержденным постановлением администрации Калининского муниципального района от 04 декабря 2017 года № 1571.

Дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, а также дизайн-проект благоустройства общественной территории, подлежат обсуждению с заинтересованными лицами.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах и включенных в муниципальную программу, приведен в приложениях № 4 и 5 к постановлению администрации от 04 декабря 2017 года № 1571.

**5. Перечень основных мероприятий подпрограмм**

**муниципальной программы**

Основные мероприятия подпрограммы №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования город Калининск:

- разработка, обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;

- проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с учетом минимального и дополнительного перечня видов работ;

- контроль за ходом проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

Основные мероприятия подпрограммы №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Калининск»:

- проведение работ по благоустройству общественных территорий;

- контроль за ходом проведения работ по благоустройству общественных территорий.

[Перечень](#P910) основных мероприятий содержится в приложении №2 к муниципальной программе.

Ориентировочные сроки проведения онлайн - голосования с 26 апреля по 30 мая года, предшествующего году предоставления субсидии.

Предельные даты заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы: не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

**6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

Источниками финансирования мероприятий программы являются средства федерального, областного бюджетов, бюджет города и внебюджетные средства. Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2018-2024 годах составит (прогнозно) - 158275,2 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет (прогнозно) - 90623,5 тыс. руб.;

- областной бюджет (прогнозно) - 21276,3 тыс. руб.;

- бюджет города (прогнозно) - 46375,4тыс. руб.;

- внебюджетные источники (прогнозно) - 0,0 тыс. руб.

Потребность в финансировании муниципальной программы определяется в пределах, установленных на эти цели бюджетных ассигнований, на основании отобранных в установленном порядке для участия в муниципальной программе дворовых и общественных территорий (с учетом минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и их нормативной стоимости (единичные расценки), а также на основании дизайн - проекта по благоустройству общественной территории).

[Сведения](#P984) об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы содержатся в приложении №3 к муниципальной программе.

В ходе реализации муниципальной программы перечень работ, объемы и источники финансирования могут уточняться.

Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется при выполнении условия - установление минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств предоставленной субсидии.

**7. Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы**

Основные риски, связанные с реализацией муниципальной программы (нарушение сроков выполнения мероприятий и недостижение запланированных показателей), определяются следующими факторами:

- рост инфляции выше прогнозируемого уровня и соответственно повышение стоимости материалов и работ;

- несвоевременное выполнение работ подрядными организациями;

- форс-мажорные обстоятельства.

Условием успешной реализации муниципальной программы является эффективный мониторинг выполнения мероприятий муниципальной программы, своевременная корректировка перечня мероприятий и целевых показателей, координация деятельности соисполнителей и участников муниципальной программы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение №1**

**к муниципальной программе**

**Сведения**

**о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Калининск Калининского муниципального района**

**Саратовской области на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование программы,****наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение показателей** |
| **2016 год** | **2017****год** | **2018****год** | **2019****год** | **2020****год** | **2021****год** | **2022****год** | **2023****год** | **2024****год** | **По итогам реализации программы** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Калининск» на 2018-2024 годы** |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | Ед. | - | - | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 | 23 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 18 |
| 3 | Доля заинтересованных лиц от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству | % | 0 | неменее10 | неменее 15 | неменее20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | неменее20 | неменее20 |
| **Основное мероприятие №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования город Калининск»** |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | Ед. | - | - | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 | 3 | 23 |
| 2 | Доля заинтересованных лиц от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству | % | 0 | не менее 15 | неменее15 | неменее20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | неменее20 | неменее20 |
| **Основное мероприятие №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Калининск»** |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 18 |

**Приложение №2**

**к муниципальной программе**

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды**

**муниципального образования город Калининск Калининского муниципального района**

**Саратовской области на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий и ведомственных целевых программ** | **Участники****муниципальной программы** | **Срок** |
| **Начала реализации****(год)** | **Окончания реализации****(год)** |
| **Основное мероприятие №1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования город Калининск»** |
| 1. Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Управление ЖКХ | 2018 | 2024 |
| 2. Разработка, обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Калининского муниципального района; Управление ЖКХ | 2018 | 2024 |
| 3. Контроль за ходом проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Калининского муниципального района; Управление ЖКХ | 2018 | 2024 |
| **Основное мероприятие №2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Калининск»** |
| 1. Проведение работ по благоустройству общественных территорий | Администрация Калининского муниципального района; Управление ЖКХ | 2018 | 2024 |
| 2. Разработка, обсуждение и утверждение дизайн - проектов благоустройства общественных территорий | Администрация Калининского муниципального района; Управление ЖКХ | 2018 | 2024 |
| 3. Контроль за ходом проведения работ по благоустройству общественных территорий | Администрация Калининского муниципального района; Управление ЖКХ | 2018 | 2024 |

**Приложение №3**

**к муниципальной программе**

**Сведения**

**об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Калининск**

**Калининского муниципального района Саратовской области на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Номер и наименование основного мероприятия целевой программы** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель,****Участник муниципальной программы** | **Источники финансового обеспечения** | **Объем финансового обеспечения,****в том числе по годам реализации Программы тыс.руб.** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Формирование комфортной городской среды |
| Основное мероприятие 1:Благоустройство дворовых территорий муниципального образования город Калининск | Управление ЖКХ администрации Калининского муниципального района Саратовской области; Администрация Калининского муниципального района Саратовской области;Заинтересованные лица - граждане, их объединения, собственники жилых помещений, общественные организации;Подрядные организации. | Всего | 5578,2 | 4031,6 | 3882,1 | 7763,2 | 200,0 | 4935,6 | 1480,0 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 4531,9 | 3757,8 | 3655,3 | 404,8 | - | 3269,7 |  |
| Областной бюджет(прогнозно) | 560,1 | 76,8 | 74,6 | 8,3 | - | 66,7 |  |
| Местный бюджет | 486,2 | 197,0 | 152,2 | 7350,1 | 200,0 | 1599,2 | 1480,0 |
| Внебюджетные средства | - | - | - | - | - |  |  |
| Основное мероприятие 2:Благоустройство общественных территорий муниципального образования (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) | Управление ЖКХ администрации Калининского муниципального района Саратовской области; Управление по вопросам культуры, информации и общественных отношений администрации Калининского муниципального района Саратовской области;Кинотеатр «Победа»;Администрация Калининского муниципального района Саратовской области;Заинтересованные лица - граждане, их объединения, собственники жилых помещений, общественные организации;Подрядные организации | Всего | - | 3381,9 | 5773,3 | 80328,4 | 21112,5 | 8808,4 | 11400,0 |
| Федеральный бюджет(прогнозно) | - | 1806,1 | 2646,5 | 51751,1 | 3940,0 | 6530,3 | 8330,0 |
| Областной бюджет(прогнозно) | - | 36,8 | 54,0 | 20035,7 | 60,0 | 133,3 | 170,0 |
| Местный бюджет | - | 1539,0 | 3072,8 | 8541,6 | 17112,5 | 2144,8 | 2900,0 |
| Внебюджетные средства | - | - | - | - | - |  |  |

**Приложение № 4**

**к муниципальной программе**

**Минимальный перечень**

**работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов**

**и информация о форме и доле участия заинтересованных лиц**

**в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов**

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка малых форм (урн, скамеек).

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории:

|  |
| --- |
| Скамейки |
| 5256278930bf7af1440bb2627a4aee02 | Характеристики:длина - 1200 мм;ширина - 370 мм;высота - 530 мм |
| 10486_imgdescription_big | Характеристики:длина - 1950 мм;ширина - 706 мм;высота - 820 ммХарактеристики:длина – 2000 мм;ширина сиденья– 400 мм;высота спинки – 500 ммlavka |
| Урны |
| &Ucy;&lcy;&icy;&chcy;&ncy;&acy;&yacy; &ucy;&rcy;&ncy;&acy; &Ucy;2 | Характеристики:высота – 600 мм;диаметр – 400 мм;объем – 25 л |
| 10514_imgdescription_big | Характеристики:высота – 660 мм;диаметр – 470 мм;объем – 25 л |

Выполнение минимального перечня работ по благоустройству предусматривает трудовое участие заинтересованных лиц.

Трудовое участие - добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий города. Например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта); предоставление строительных материалов, техники и т.д.; обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ должна составлять не менее 20 процентов заинтересованных лиц от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие может быть представлен отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

**Приложение № 5**

**к муниципальной программе**

**Дополнительный перечень работ**

**по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов**

**и информация о форме и доле участия заинтересованных лиц**

**в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству**

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включает в себя:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий.

Выполнение работ в рамках дополнительного перечня работ муниципальной программы реализуется только при условии выполнения работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству. Выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству предусматривает финансовое участие заинтересованных лиц.

Финансовое участие - финансирование за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Уровень долевого финансирования за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений должен составлять не менее 50 процентов от объема финансирования дополнительных видов работ по благоустройству.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в установленном порядке.

**Приложение №6**

**муниципальной программе**

**Нормативная стоимость**

**(единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в состав минимального**

**и дополнительного перечня таких работ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование видов работ** | **Единица измерения** | **Единичная расценка, руб.** |
| Установка бортовых камней БР 100.30.15 | 1 п.м. | 1278,00 |
| Установка бортовых камней БР 100.20.8 | 1 п.м. | 829,00 |
| Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением новых материалов  | 1 м2 | 281,00 |
| Восстановление щебеночного основания толщиной 24 см из щебня фракции 40-70 мм, фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) | 1 м2 | 814,00 |
| Разлив вяжущих материалов  | 1 тн. | 16769,00 |
| Устройство выравнивающего слоя из черного щебня фракции 10-15мм,15-20 мм с полотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3(толщина средняя - 4 см) | 1 м2 | 281,00 |
| Устройство покрытия толщиной 5 см. из горячих асфальтобетонных смесей, плотных, мелкозернистых т. ВМII, плотность каменных материалов 2,5-2,9 тн/м3 | 1 м2 | 587,00 |

**Приложение № 7**

**к муниципальной программе**

**Адресный перечень дворовых территорий,**

**нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес дворовой территории** | **Количество дворовых территорий** | **Перечень работ по благоустройству дворовой территории** | **Стоимость работ по источникам финансирования****(тыс. руб.)** |
| **Всего** | **Федеральный бюджет****(прогнозно)** | **Областной бюджет****(прогнозно)** | **Местный бюджет** |
| **Раздел 1. 2018 год** |
| 1 | г. Калининск,ул. Советская, д. 11 | 1 | Ремонт дворовых проездов(разработка сметной документации, проверка сметной документации, выполнение работ по ремонту дворовых проездов) | 5578,2 | 4531,9 | 560,1 | 486,2 |
| 2 | г. Калининск,ул. Советская, д. 20 | 1 | Ремонт дворовых проездов(разработка сметной документации, проверка сметной документации, выполнение работ по ремонту дворовых проездов) |
| 3 | г. Калининск,ул. Советская, д. 48 | 1 | Ремонт дворовых проездов(разработка сметной документации, проверка сметной документации, выполнение работ по ремонту дворовых проездов) |
| 4 | г. Калининск,ул. Чиркина, д. 1 | 1 | Ремонт дворовых проездов(разработка сметной документации, проверка сметной документации, выполнение работ по ремонту дворовых проездов) |
| **Раздел 2. 2019 год** |
| 1 | г. Калининск,ул. Советская, д. 36 | 2 | Основное мероприятие благоустройства дворовых территорий:- ремонт дворовых проездов;- установка скамеек и урн | 1789,8 | 1736,4 | 35,5 | 17,9 |
| 2 | г. Калининск,ул. Советская, д. 38 | Основное мероприятие благоустройства дворовых территорий:- ремонт дворовых проездов;- установка скамеек и урн. | 1090,4 | 1057,9 | 21,6 | 10,9 |
| 3 | г. Калининск,ул. Советская, д. 50 | Основное мероприятие благоустройства дворовых территорий:- ремонт дворовых проездов;- установка скамеек и урн | 993,1 | 963,5 | 19,7 | 9,9 |
| 4 | г. Калининск,ул. Советская, д. 36; д. 38; д. 50 | - | Основное мероприятие: разработка сметной документации, проверка сметной документации, строительный контроль и надзор | 158,3 | - | - | 158,3 |
| **Раздел 3. 2020 год** |
| 1 | г. Калининск,ул. Ленина, д. 117 | 1 | Основное мероприятие благоустройства дворовых территорий:- ремонт дворовых проездов;- установка скамеек и урн | 1852,1 | 1815,1 | 37,0 | - |
| 2 | г. Калининск,ул. Советская, д. 32 | 1 | Основное мероприятие благоустройства дворовых территорий:- ремонт дворовых проездов;- установка скамеек и урн | 1877,8 | 1840,2 | 37,6 | - |
| 3 | г. Калининск,ул. Советская, д. 32; д. 34; д. 33;ул. Ленина, д. 117;д. 134; д. 136 |  | Основное мероприятие: разработка сметной документации, проверка сметной документации, строительный контроль и надзор | 152,2 | - | - | 152,2 |
| **Раздел 4. 2021 год** |
| 1 | г. Калининскул. Ленина, д. 134 | 1 | Основное мероприятие благоустройства дворовых территорий:- ремонт дворовых проездов;- установка скамеек и урн | 1829,5 | - | - | 1829,5 |
| 2 | г. Калининск,ул. Советская, д. 34 | Основное мероприятие благоустройства дворовых территорий:- ремонт дворовых проездов;- установка скамеек и урн | 1233,6 | 392,9 | 8,1 | 832,6 |
| 3 | г. Калининск,ул. Ленина, д. 136 | 1 | Основное мероприятие благоустройства дворовых территорий:- ремонт дворовых проездов;- установка скамеек и урн | 1883,8 | - | - | 1883,8 |
| 4 | г. Калининск,ул. Советская, д. 33 | 1 | Основное мероприятие благоустройства дворовых территорий:- ремонт дворовых проездов;- установка скамеек и урн | 1535,9 | 11,9 | 0,2 | 1523,8 |
| 5 | г. Калининск,ул. Советская, д. 34; д. 33ул. Ленина, д. 134; д. 136пер. Школьный, д. 30ул. Советская, д. 29ул. Советская, д. 25 | - | Основное мероприятие:- разработка дизайн проекта,- разработка сметной документации,- проверка сметной документации, строительный контроль и надзор.- прочие мероприятия связанные с выполнением работ по благоустройству | 1280,4 | - | - | 1280,4 |
| **Раздел 5. 2022 год** |
| 1 | г. Калининск,пер. Школьный,д. 30;ул. Советская, д. 29;ул. Советская, д. 25;ул. Советская, д. 42;ул. Советская, д. 17 |  | Основное мероприятие:- разработка сметной документации,- проверка сметной документации,- строительный контроль и надзор- услуги по подготовке визуализации объектов | 200,0 | - | - | 200,0 |
| **Раздел 6: 2023 год** |
| 1 | г. Калининск,ул. Территория элеватора, д. 7 | 1 | Основное мероприятие благоустройства дворовых территорий:- ремонт дворовых проездов;- приобретение скамеек и урн | 3391,4 | 3269,7 | 66,7 | 55,0 |
| 2 | г. Калининск,ул. Советская, д. 25 |  | Основное мероприятие благоустройства дворовых территорий:- ремонт дворовых проездов;- приобретение скамеек и урн | 1402,2 |  |  | 1402,2 |
| 3 |  ул. Территория элеватора, д. 9; 8; 7, ул. Советская,д. 25.;  |  | Основное мероприятие:- разработка сметной документации,- проверка сметной документации,- строительный контроль и надзор,- прочие услуги по подготовке и реализации мероприятий по благоустройству | 142,0 | - | - | 142,0 |
| **Раздел 7. 2024 год** |
| 1 | г. Калининск,пер. Школьный, д. 30 |  | Основное мероприятие благоустройства дворовых территорий:- ремонт дворовых проездов;- установка скамеек и урн | 1861,22315,0 | 1824,00912,7 | 37,218,6 | 0,01383,7 |
| 2 | г. Калининск,ул. Советская, д. 29 |  | Основное мероприятие благоустройства дворовых территорий:- Ремонт дворовых проездов;- Установка скамеек и урн. |
| 3 | г. Калининск,пер. Школьный, д. 30, г. Калининск,ул. Советская, д. 29  |  | Основное мероприятие:- разработка сметной документации,- проверка сметной документации,- строительный контроль и надзор,- прочие услуги по подготовке и реализации мероприятий по благоустройству | 400,0 |  |  | 400,0 |

**Приложение № 8**

**к муниципальной программе**

**Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству**

**в период 2018-2024 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес дворовой территории** | **Количество дворовых территорий** | **Перечень работ по благоустройству дворовой территории** | **Стоимость работ по источникам финансирования****(тыс. руб.)** |
| **Всего** | **Федеральный бюджет (прогнозно)** | **Областной бюджет (прогнозно)** | **Местный бюджет** |
| **Раздел 1. 2018 год** |
| 1 | г. Калининск,ул. Советская, городской парк «Аллея Героев» | - | Установка малых архитектурных форм | - | - | - | - |
| Устроительство пешеходных дорожек |
| Установка декоративного освещения |
| Установка скамеек и урн |
| **Раздел 2. 2019 год** |
| 1 | г. Калининск,ул. Советская, центральная площадь | - | Основное мероприятие благоустройства общественной территории:- ремонт асфальтобетонного покрытия;- приобретение уличных часов с системой освещения (циферблат диаметром 1500 с внутренней подсветкой и блок управления часами (часовая станция))- изготовление и установка навеса над стационарной сценой;- освещение общественной территории;- приобретение праздничной иллюминации | 3381,9 | 1806,1 | 36,8 | 1539,0 |
| **Раздел 3. 2020 год** |
| 1 | г. Калининск,ул. Советская Сквер им. Калинина | - | Основное мероприятие благоустройства общественной территории:- ремонт асфальтового покрытия;- устроительство пешеходных дорожек;- устроительство бортового ограждения;- установка декоративного освещения | 1434,7 | 1406,0 | 28,7 | - |
| 2 | г. Калининск,ул. Советская, Набережная | - | Основное мероприятие благоустройства общественной территории:- замена асфальтового покрытия;- ремонт подпорной (парапета) стены;- установка скамеек и урн | 1684,5 | 1240,5 | 25,3 | 418,7 |
| 3 | г. Калининск,ул. Советская:- Сквер им. Калинина и Набережная,- Сквер рядом с д. № 40;- Тротуар от д. № 30 вдоль д. № 32;- Коллективная, Центральный парк г. Калининска | - | Основное мероприятие:- разработка дизайн проекта,- выполнение изыскательских работ- разработка проектно - сметной документации,- проверка сметной документации;- строительный контроль и надзор | 2654,1 | - | - | 2654,1 |
| **Раздел 4. 2021 год** |
| 1 | г. Калининск,ул. Советская,сквер рядом с д. № 40 | - | Основное мероприятие благоустройства общественной территории:- замена асфальтового покрытия;- установка малых архитектурных форм;- иные мероприятия по благоустройству территории. | 1210,6 | 1132,5 | 23,1 | 55,0 |
| 2 | г. Калининск,ул. Советская,тротуар от д. № 30 вдоль д. № 32 |  | Основное мероприятие благоустройства общественной территории:- замена асфальтового покрытия | 631,1 | 618,5 | 12,6 | - |
| 3 | г. Калининск,ул. Коллективная, Центральный парк г. Калининска |  | Основное мероприятие:- Выполнение работ «Благоустройство территории центрального парка г. Калининска Калининского муниципального района Саратовской области в рамках создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды»;- Прочие мероприятия по благоустройству зоны парка | 56233,1 | 50 000,0 | - | 6233,1 |
| 4 | г. Калининск, ул. Советская,тротуар от д. № 30 вдоль д. № 32, ул. Советская, сквер рядом с д. № 40;тротуары по ул. Коммунистическая, Ленина, Вокзальная, Первомайская, Поликлинический пер; ул. Коллективная, Центральный парк г. Калининска | - | Основное мероприятие:разработка дизайн проекта,- выполнение изыскательских работ- разработка проектно- сметной документации;- проверка сметной документации (экспертиза);- строительный контроль и надзор;- прочие мероприятия по благоустройству зоны парка | 795,6 | - | - | 795,6 |
| 5 | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет | - | Основное мероприятие:- разработка проектно-сметной документации;- проверка сметной документации (экспертиза);- строительный контроль и надзор;- иное | 1308,3 | - | - | 1308,3 |
| 6 | Организация общественного обсуждения территорий, подлежащих благоустройству |  | Основное мероприятие:- приобретение планшетов, баннеров, плакатов, футболок и иной атрибутики для работы волонтеров- подготовка дизайн проектов | 149,6 | - | - | 149,6 |
| 7 | г. Калининск ул. Коммунистическая, ул. Ленина, ул. Вокзальная, ул. Первомайская, пер. Поликлинический |  | Основное мероприятие благоустройства общественной территории:- ремонт тротуаров | 20000,04 | - | 20000,0 | 0,04 |
| **Раздел 5. 2022 год** |
| 1 | г. Калининск, ул. Советская, тротуар вдоль д. № 36 | - | Основное мероприятие благоустройства общественной территории:- замена асфальтового покрытия;- устроительство бортового ограждения;- иные мероприятия | 1380,0 | 1274,0 | 26,0 | 84,0 |
| 2 | г. Калининск, пешеходная зона дороги ул. Ленина от ул. Советская до пересечения с ул. Б. Хмельницкого | - | Основное мероприятие благоустройства общественной территории:- замена асфальтового покрытия;- устроительство бортового ограждения- иные мероприятия | 3625,3 | 1666,0 | 34,0 | 1925,3 |
| 3 | Калининск:- тротуар вдоль д. № 36 ул. Советская;- тротуар ул. Ленина от д. № 136 до пересечения с ул. Б. Хмельницкого;- тротуар ул. Советская (от базарного моста до конца здания СОШ №2 г. Калининска»;- тротуар ул. Советская (от конца здания СОШ №2 до улицы Ленина г. Калининска»; |  | Основное мероприятие:разработка дизайн проекта,- выполнение изыскательских работ- разработка проектно- сметной документации;- проверка сметной документации (экспертиза);- строительный контроль и надзор;- прочие мероприятия по благоустройству зоны парка | 718,8 | - | - | 718,8 |
| 4 | г. Калининск, ул. Коллективная, Центральный парк г. Калининска |  | Основное мероприятие:- Выполнение работ «Благоустройство территории центрального парка г. Калининска Калининского муниципального района Саратовской области»;- Прочие мероприятия по благоустройству зоны парка | 11545,0 | 1000,0 | - | 10545 |
| 5 | Организация общественного обсуждения территорий, подлежащих благоустройству |  | Основное мероприятие:- приобретение планшетов, баннеров, плакатов, футболок и иной атрибутики для работы волонтеров- подготовка дизайн проектов,-услуги по подготовке визуализации объектов | 172,2 | - | - | 172,2 |
| 6 | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет |  | Основное мероприятие:- Выполнение работ «Благоустройство территории центрального парка г. Калининска Калининского муниципального района Саратовской области;- Прочие мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий;- разработка проектно-сметной документации;- проверка сметной документации (экспертиза);- строительный контроль и надзор | 1267,6 | - | - | 1267,6 |
| 7 | г. Калининск. ул. 30 лет ВЛКСМ «Благоустройство береговой линии «Баландинский городок» | 1 | Основное мероприятие:- Выполнение работ «Благоустройство береговой линии «Баландинский городок»;- Прочие мероприятия по благоустройству общественных территорий;- изготовление визуализации (дизайн-проект) объекта;- разработка проектно-сметной документации;- проверка сметной документации (экспертиза);- строительный контроль и надзор | 2000,0 | - | - | 2000,0 |
| **Раздел 6. 2023 год** |
| 1 | г. Калининск, ул. Советская, тротуар от «базарного» моста до ул. Коллективной |  | Основное мероприятие благоустройства общественной территории:- замена асфальтового покрытия;- устроительство бортового ограждения;- иные мероприятия | 6896,6 | 6530,3 | 133,3 | 233,0 |
| 2 | г. Калининск, тротуар от ул. Чапаева вдоль дома № 11 по ул. Советской до дома № 17 по ул. Советской |  | Основное мероприятие благоустройства общественной территории:- замена асфальтового покрытия;- устроительство бортового ограждения;- иные мероприятия |
| 3 | г. Калининск, Советская, тротуар вдоль д. № 42,тротуар от ул. Чапаева вдоль д. №11 до д. №17 ул. Советская, тротуар от «базарного» моста до ул. Коллективной |  | Основное мероприятие:разработка дизайн проекта,- выполнение изыскательских работ- разработка проектно- сметной документации;- проверка сметной документации (экспертиза);- строительный контроль и надзор;- прочие мероприятия по благоустройству зоны парка | 432,8 |  |  | 432,8 |
| 4 | г. Калининск. ул. 30 лет ВЛКСМ «Благоустройство береговой линии «Баландинский городок» | 1 | Основное мероприятие:- Выполнение работ «Благоустройство береговой линии «Баландинский городок»;- Прочие мероприятия по благоустройству общественных территорий;- изготовление визуализации (дизайн-проект) объекта;- разработка проектно-сметной документации;- проверка сметной документации (экспертиза);-строительный контроль и надзор | 979,0 |  |  | 979,0 |
| 5 | Организация общественного обсуждения территорий, подлежащих благоустройству |  | Основное мероприятие:- приобретение планшетов, баннеров, плакатов, футболок и иной атрибутики для работы волонтеров- подготовка дизайн проектов,- услуги по подготовке визуализации объектов | 50,0 |  |  | 50,0 |
| 6 | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет |  | Основное мероприятие:- Выполнение работ «Благоустройство территории центрального парка г. Калининска Калининского муниципального района Саратовской области;- Прочие мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий;- Разработка проектно-сметной документации;- Проверка сметной документации (экспертиза);- Строительный контроль и надзор. | 450,0 |  |  | 450,0 |
| **Раздел 7. 2024 год** |
| 1 | Детская игровая и спортивная площадка (р-н Булановка) |  | Основное мероприятие благоустройства общественной территории:- устроительство основания;- покрытие резинового покрытия;- установка детского игрового оборудования;- устройство спортивного оборудования;- устройство освещения | 2900,4 | 2842,4 | 58,0 | 0,00 |
| 2 | Территория перед Дворцом Культуры |  | Основное мероприятие благоустройства общественной территории:- демонтаж асфальтно-бетонного покрытия;- регулировка высоты люка;- устройство основания под брусчатку;- устройство брусчатки;- озеленение;- установка МАФ | 2807,0 | 2750,9 | 56,1 | - |
| 3 | Детская игровая и спортивная площадка (р-н Булановка) и Территория перед Дворцом Культуры |  | Основное мероприятие:- разработка сметной документации,- проверка сметной документации,- строительный контроль и надзор,- прочие услуги по подготовке и реализации мероприятий по благоустройству | 886,0 | - | - | 886,0 |
| 4 | г.Калининск. ул.30 лет ВЛКСМ «Благоустройство береговой линии «Баландинский городок» | 1 | Основное мероприятие:- Выполнение работ «Благоустройство береговой линии «Баландинский городок»;- Прочие мероприятия по благоустройству общественных территорий;- изготовление визуализации (дизайн-проект) объекта;- разработка проектно-сметной документации;- проверка сметной документации (экспертиза);- строительный контроль и надзор | 1660,4 | - | - | 1660,4 |
| 5 | Организация общественного обсуждения территорий, подлежащих благоустройству |  | Основное мероприятие:- приобретение планшетов, баннеров, плакатов, футболок и иной атрибутики для работы волонтеров- подготовка дизайн проектов,- услуги по подготовке визуализации объектов | 50,0 |  |  | 50,0 |

**Приложение № 9**

**к муниципальной программе**

**Адресный перечень**

**объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование (адрес) общественной территории** | **Планируемые виды работ** |
| Адресный перечень находится в стадии формирования |

\*Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» за счет средств указанных лиц, формируется на основании заключения соответствующего соглашения.

**Приложение № 10**

**к муниципальной программе**

**Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков,**

**предоставленных для и размещения**

1. Проведение инвентаризации территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков, предоставленных для их размещения.

2. Составление паспорта благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения.

3. Заключение соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в соответствии с требованиями, утвержденными правилами благоустройства муниципального образования город Калининск.

**Приложение № 11**

**к муниципальной программе**

**Адресный перечень тротуаров**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятия** | **Протяженность, км** | **Ширина, м** | **Ремонтируемая площадь, м2** | **Подход к социально значимому объекту** | **Интенсивность пешеходного движения** |
| **2022 год** |
| **МО г. Калининск** |
| 1 | Ремонт (устройство) тротуара по улицам Коллективная – Октябрьская (до железнодорожного переезда) | 1,53 | 1,5 | 2295 | Подход к МБОУ СОШ №2;МБУ ДО "ДДТ г.Калининска | Высокая |
| 2 | Ремонт тротуара по улице Богдана Хмельницкого от улицы Коммунистическая до школы №1 | 0,245 | 1,5 | 367,5 | Подход к МБОУ СОШ №1; Управление социальной поддержки населения Калининского района | Высокая |
| 3 | Ремонт (устройство) тротуара по ул. Пролетарская от ул. Советская до Поликлинического переулка | 0,764 | 1,5 | 1146 | Доступ ГУЗ СО «Калининская РБ» | Высокая |
| 4 | Ремонт (устройство) тротуара на участке от улицы Коммунистическая до улицы Комсомольская к детскому саду №2 г. Калининска | 0,163 | 1,5 | 244,5 | Доступ к детскому саду №2г. Калининска | Высокая |
| 5 | Ремонт (устройство) тротуара по Коммунистическому переулку от улицы Коммунистическая до улицы Первомайская | 0,99 | 1,5 | 1485 | Доступ к Калининскому техникуму агробизнеса, детскому саду «Почемучка» | Высокая |
| 6 | Ремонт тротуара по улицам Советская от ж/д переезда до нежилого здания № 30/21 - 50 лет Октября от нежилого здания №30/21 доул. Дорожная | 1,61 | 1,5 | 2415 | Доступ к детскому саду №7 г. Калининска | Средняя |
| 7 | Ремонт тротуара по улице Чиркина от улицы Советская до улицы Богдана Хмельницкого | 0,678 | 1,5 | 1017 | Подход к МБОУ СОШ №1; Управление социальной поддержки населения Калининского района | Высокая |
| 8 | Ремонт тротуара по улице Богдана Хмельницкого от улицы Чиркина до школы №1 | 0,34 | 1,5 | 510 | Подход к МБОУ СОШ №1; Управление социальной поддержки населения Калининского района | Высокая |
| 9 | Ремонт (устройство) тротуара по Поликлиническому переулку от улицы Октябрьская доул. Ленина | 0,414 | 1,5 | 621 | Доступ к ГУЗ СО «Калининская РБ» | Высокая |
| 10 | Ремонт тротуара по улице Советская от МБУК «Калининский РДК» вдоль дома №26 | 0,204 | 2 | 408 | Доступ к МБОУ СОШ №2, в отделение ПФР, отделение Сбербанка | Высокая |
| 11 | Ремонт (устройство) тротуара по улице Ленина от ул. Вокзальная до Коммунистического переулка | 0,849 | 1,5 | 1273,5 | Доступ к детскому саду «Почемучка», Калининскому техникуму агробизнеса | Высокая |
| 12 | Ремонт (устройство) тротуара по ул. Кирова от кольца до улицы Дорожная | 0,8 | 1,5 | 1200 | Подход к МБОУ СОШ №2; МБУ ДО "ДДТ г.Калининска» | Высокая |
| 13 | Ремонт тротуара по улице Советская от железнодорожного переезда до автомобильной федеральной трассы Р-22 «Каспий» | 0,9 | 1,5 | 1350 | Подход к автостанции «Калининск» | Средняя |
| 14 | Ремонт (устройство) тротуара по улицам 30 лет ВЛКСМ – ул. Пушкина (до моста) | 1,25 | 1,5 | 1875 | Доступ к колхозному рынку, детскому саду №6 | Средняя |
| 15 | Ремонт тротуара по улице Советская от железнодорожного переезда до ул. Ленина вдоль домов 33, 29, 25, (правая сторона) | 0,417 | 3 | 1251 | Подходы к детским садам №11, 12, школа №1, школа №2; почта | Высокая |
| 16 | Ремонт тротуара по улице Советская от железнодорожного переезда до улицы Ленина вдоль домов 50,48,42 (левая сторона) | 0,321 | 3 | 963 | Подходы к детским садам №11, 12, школа №1, школа №2 | Высокая |
| 17 | Тротуар по улице Советская от центрального парка до отделения Сбербанка (левая сторона) | 0,254 | 2 | 508 | Отделение Сбербанка, отделение ПФР, кинотеатр | Высокая |