АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛИНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09 августа 2023 года № 1033

г. Калининск

О внесении изменений в постановление

администрации Калининского

муниципального района Саратовской

области 03.02.2023 года № 109

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Калининского муниципального района Саратовской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Калининского муниципального района Саратовской области от 03.02.2023 года № 109 «Об утверждении муниципальной программ «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Калининск Калининского муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы» согласно приложению.

2. И.о. начальника управления по вопросам культуры, информации и общественных отношений администрации муниципального района Шевченко Е.П. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Калининского муниципального района Саратовской области в сети «Интернет».

3. Директору - главному редактору МУП «Редакции газеты «Народная трибуна» Сафоновой Л.Н. опубликовать настоящее постановление в районной газете «Народная трибуна», а также разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» общественно-политической газеты Калининского района «Народная трибуна».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района Кузину Т.Г.

Глава муниципального района                                                          В.Г. Лазарев

Исп.: Астахова Л.В.

Приложение

к постановлению

администрации МР

от 09.08.2023 года №1033

Муниципальная программа

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Калининск Калининского муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы»

г. Калининск

2023 год

Паспорт муниципальной программы

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Калининск Калининского муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы»

| Наименование программы | «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Калининск Калининского муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Ответственный исполнитель | Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации Калининского муниципального района |
| Исполнители мероприятий | Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации Калининского муниципального района Саратовской области; администрация Калининского муниципального района Саратовской области; администрации сельских поселений Калининского муниципального района Саратовской области |
| Цель и задачи программы | Цель программы: Достижение целевых показателей, предусматривающих мероприятия по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования. 1. Приведение автомобильных дорог в соответствие с требованиями технических регламентов; 2. Уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий. Задача программы: 1. Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования муниципального образования город Калининск; 2. Содействие повышению безопасности дорожного движения |
| Сроки реализации программы | 2023-2025 гг. |
| Объем и источники финансирования программы | Общий объем финансирования мероприятий программы: - 2023 год составляет 49325,7 тыс. руб., в том числе: - средства дорожного фонда муниципального образования г. Калининск - 24325,7 тыс. руб.; - средства дорожного фонда Калининского муниципального района - 10000,0 тыс.руб. - средства областного дорожного фонда (иной межбюджетный трансферт) - 10000,0 тыс.руб. - средства областного бюджета (иной межбюджетный трансферт) - 5000,0 тыс.руб. - 2024 год составляет 24705,4 тыс. руб., в том числе средства дорожного фонда муниципального образования г. Калининск - 24705,4 тыс. руб.; - 2025 год составляет 25087,3 тыс. руб., в том числе средства дорожного фонда муниципального образования г. Калининск - 25087,3 тыс. руб. |
| Важнейшие оценочные показатели | Объем участков автомобильных дорог общего пользования на которых проводятся мероприятия по ремонту и содержанию в общем объеме, предусмотренных к ремонту и содержанию участков автомобильных дорог общего пользования, составляет 73,595 км. на 2023-2025 годы в том числе: - прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соединяющих между собой автомобильные дороги общего пользования федерального значения, автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения в границах городских поселений области, являющихся административными центрами муниципальных районов составляет 3,313 км. - прирост показателя приведения в нормативное состояние улично-дорожной сети города Калининска составляет 72,318 км, в том числе: - 70,398 км. за счет средств дорожного фонда МО г.Калининск (согласно основному мероприятию №1 Приложения муниципальной программы) - 0,9 км за счет средств областного дорожного фонда (согласно основному мероприятию №3 Приложения муниципальной программы) - 1,02 км за счет средств областного бюджета (согласно основному мероприятию №4 Приложения муниципальной программы) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования муниципального образования город Калининск, создание условий для безопасного передвижения людей и автотранспорта. Уменьшение затрат на ремонт подвижного состава в автотранспортных предприятиях |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за исполнением программы осуществляется администрацией Калининского муниципального района Саратовской области |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно - целевым методом

1.1. Анализ существующего положения автомобильных дорог на территории муниципального образования город Калининск.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения автомобильных дорог города, по результатам исследования во 2 разделе будут сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

Автомобильные дороги - это объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие) и дорожные сооружения.

Быстрый рост численности автопарка за последние годы (более 64 тысяч. единиц) и массовое включение в дорожное движение перевозчиков привели к существенному изменению требований к качеству дорожного полотна и повышению условий дорожного движения. Увеличилась плотность транспортных потоков, возросла интенсивность движения, что привело к увеличению нагрузок на покрытие автомобильных дорог.

Кроме того, на состояние дорог оказывает влияние ряд других факторов:

- низкая дисциплина, как водителей, так и владельцев транспортных средств - частных лиц, осуществляющих грузовые и пассажирские перевозки на коммерческой основе, не имеющих соответствующей материальной и технической базы для исправного содержания и независимого технического контроля за состоянием автотранспорта;

- несоответствие категории автомобильной дороги существующей интенсивности движения;

- увеличивающаяся диспропорция между приростом числа автомобилей и приростом протяженности улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Для снижения риска транспортных происшествий необходимо поддержание состояния дорожного полотна в надлежащем состоянии. Благодаря этому дорожное движение становится более безопасным, а последствия происшествий - менее тяжкими. Эксплуатационное состояние дорог должно отвечать требованиям ГОСТ, для этого необходимо постоянно проводить работы по их ремонту.

Ремонт автомобильных дорог - это работы по восстановлению износа дорожного покрытия, улучшению его ровности и повышение сцепных качеств дорожной одежды (своевременного проведения текущего и капитального ремонта дорог).

Одним из важнейших экономических условий правильной организации эксплуатации городских дорог является создание рациональной системы планирования ассигнований на дорожные работы.

Ежегодно требуется проведение планового ремонта на 20% площади дорожных покрытий, то есть не менее 300000 кв.м.

Укоренившиеся тенденции и характер проблемы требуют разработки и реализации целевых программ, разрабатываемых органами местного самоуправления при наиболее полном учете интересов граждан.

1.2. Обоснование целесообразности разработки муниципальной программы.

Настоящая муниципальная программа разработана в целях улучшения качества автомобильных дорог и повышения комфортности движения автотранспортных средств, сокращения количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, а так же снижения рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, происходящих по техническим причинам, снижения рисков возникновения тяжких последствий от дорожно-транспортных происшествий, сохранности и улучшения автомобильных дорог.

Наличие роста в городе легкового и грузового автотранспорта (более 64 тыс. ед.) создает увеличенную нагрузку на дорожное полотно, возрастающую - ежегодно.

К решению проблем улучшения качества автомобильных дорог необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы реконструкции в муниципальном образовании город Калининск невозможно добиться каких-либо значимых результатов. Проблема качества автомобильных дорог является одной из приоритетных, требующей систематического внимания и эффективного решения. Разработка и реализация программы позволит улучшить безопасность дорожного движения путем улучшения качества дорожного полотна.

2. Цели и задачи программы

2.1. Цели программы.

2.1.1. Приведение автомобильных дорог в соответствие с требованиями технических регламентов.

2.1.2. Уменьшение дорожно-транспортных происшествий.

2.2. Задачи программы.

2.2.1. Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования муниципального образования город Калининск.

2.2.2. Содействие повышению безопасности дорожного движения.

3. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования мероприятий программы:

- 2023 год составляет 49325,7 тыс. руб., в том числе:

- средства дорожного фонда муниципального образования г. Калининск - 24325,7 тыс. руб.;

- средства дорожного фонда Калининского муниципального района - 10000,0 тыс.руб.

- средства областного дорожного фонда (иной межбюджетный трансферт) - 10000,0 тыс.руб.

- средства областного бюджета (иной межбюджетный трансферт) - 5000,0 тыс.руб.

- 2024 год составляет 24705,4 тыс. руб., в том числе средства дорожного фонда муниципального образования г. Калининск - 24705,4 тыс. руб.;

- 2025 год составляет 25087,3 тыс. руб., в том числе средства дорожного фонда муниципального образования г. Калининск - 25087,3 тыс. руб.

Планируется освоить всю сумму за период действия программы. Сроки и этапы реализации программы 2023-2025 годы.

4. Организация управления реализацией программы

и контроль за ходом ее выполнения

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Калининского муниципального района Саратовской области осуществляет координацию деятельности исполнителей программы, контроль за сроками выполнения мероприятий программы, целевым расходованием выделяемых финансовых средств и эффективностью их использования в пределах своей компетенции.

Контроль за ходом реализации программы может осуществляться в процессе экспертных оценок с участием представителей муниципального заказчика.

При отборе участников размещения муниципальной закупки учитывается:

- наличие дорожной техники для устройства земляного полотна и дорожной одежды;

- квалификация для выполнения обязательств по контрактам;

- опыт работы по выполнению муниципальной закупки;

- гарантия качества выполненных работ и применяемых материалов. Выполнение мероприятий программы проходит в тесном взаимодействии с организациями других отраслей городского хозяйства, обслуживающими объекты городской инфраструктуры, транспорта, водопроводных, канализационных сетей, системы отопления и других.

5. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов

реализации программы

В качестве основных индикаторов изменения социально-экономического положения района в результате реализации программных мероприятий используются следующие показатели:

1. Дорожный эффект, связанный с повышением эффективности эксплуатации дорог, качеством дорожных покрытий и выполнения дорожных работ (снижение расходов на эксплуатацию дорог и транспортных средств, повышение долговечности и надежности покрытий, повышение эффективности использования средств - экономия средств, выделяемых на дорожные работы).

2. Транспортный эффект, характеризующий прямую выгоду пользователей дорог от улучшения дорожных условий в виде снижения себестоимости перевозок и сокращения потребности в транспортных средствах вследствие повышения их производительности.

3. Социально-экономический эффект, в связи с повышением удобства и безопасности сообщения, сокращением времени пребывания пассажиров в пути, снижением потерь от ДТП, сокращением экологического ущерба от воздействия автотранспорта на окружающую природную среду, своевременным оказанием медицинской и другой помощи.

4. Экономический эффект, в других отраслях экономики вследствие активизации предпринимательской деятельности, повышения сохранности и сокращения времени доставки грузов.

5. Показатели капитального ремонта, содержания дорог и тротуаров.

Реализация программных мероприятий приведет к росту темпов развития предпринимательства и притоку инвестиций.

Своевременный капитальный ремонт и содержание автодорожной сети и тротуаров будет способствовать развитию инфраструктуры города, улучшению инвестиционного климата, улучшению условий жизни горожан.

____________________

Приложение

к муниципальной программе

Перечень объектов финансирования по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Калининск Калининского муниципального района

Саратовской области на 2023-2025 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Общий объем финансирования | Источники финансирования (тыс. руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства дорожного фонда муниципального образования г. Калининск |  |  | Средства дорожного фонда муниципального образования г. Калининск ( в том числе остатков дорожного фонда МО г. Калининск) |  |  | Средства дорожного фонда Калининского муниципального района (иной межбюджетный трансферт ) |  |  | Средства областного дорожного (иной межбюджетный трансферт ) |  |  | Средства областного бюджета (иной межбюджетный трансферт ) |  |  |
|  |  |  | 2023 г. | 2024 г. прогнозно | 2025 г. прогнозно | 2023 г. | 2024 г. прогнозно | 2025 г. прогнозно | 2023 г. | 2024 г. прогнозно | 2025 г. прогнозно | 2023 г. | 2024 г. прогнозно | 2025 г. прогнозно | 2023 г. | 2024 г. прогнозно | 2025 г. прогнозно |
| 1 | Основное мероприятие 1: Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние в соответствие с требованиями технических регламентов в границах муниципального образования город Калининск (73,595 км), в том числе : - выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, инженерных сооружений и тротуаров города Калининска Калининского муниципального района Саратовской области; - поставка материалов для дорожных работ; - приобретение техники и оборудования для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог города Калининска; - услуги по обследованию и оценке качества выполненных работ по содержанию и техническому состоянию автомобильных дорог (технический надзор, строительный контроль и т.д.) и оценки технического состояния инженерных сооружений (мостов); - оказание транспортных услуг связанных с обеспечением дорожной деятельности; - прочие мероприятия, связанные с обеспечением дорожной деятельности и безопасности дорожного движения; | 73496,1 | 23903,4 | 24605,4 | 24987,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 2: Уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе: -приобретение призов и сувениров для организации муниципального конкурса «Безопасное колесо» | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 3: Решение неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения муниципального образования город Калининск, в том числе: - ремонт покрытия автомобильной дороги местного значения по ул. Советской в городе Калининске Саратовской области (0,9 км) | 20000,0 | - | - | - | - | - | - | 10000,0 | - | - | 10000,0 | - | - | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 4: Обеспечение безопасности дорожного движения в том числе: - устройство тротуара от ул. Первомайская до конечной остановки по ул. Новая г.Калининска Калининского муниципального района Саратовской области (1,02 км) | 5322,3 | 322,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000,0 | - | - |
|  | Итого | 99118,4 | 24325,7 | 24705,4 | 25087,3 | - | - | - | 10000,0 | - | - | 10000,0 | - | - | 5000,0 |  |  |