**Протокол № 11**

**Заседания Совета по инвестициям при главе Калининского муниципального района**

 **27.08.2024 г.**

 **11.00 ч.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Инвестиционный уполномоченный в Калининском МР* |  |
| **Кузина Татьяна Григорьевна** | Первый заместитель главы администрации Калининского МР  |
| *Заместитель председателя Совета* |  |
| **Кузнецова Лариса Александровна** | Начальник управления экономики и инвестиционной политики администрации Калининского МР |
| *Члены Совета:* |  |
| **Ильяшенко Екатерина Владимировна** | Начальник управления финансов администрации Калининского МР |
| **Макарова Ирина Николаевна** | Начальник отдела по правовым отношениям администрации Калининского МР |
| **Сучков Илья Владимирович** | Начальник управления жилищно – коммунального хозяйства администрации Калининского МР |
| *Секретарь:* |  |
| **Шагалова Елена Викторовна** | Зам. начальника управления экономики и инвестиционной политики администрации Калининского МР |

 **Повестка дня:**

**О ходе реализации инвестиционных проектов на территории Калининского муниципального района**

**Слушали:**

 Докладчик: Кузнецова Л.А.

В 2024 году реализуются мероприятия (реконструкция, строительство, приобретение оборудования) в рамках 7 инвестиционных проектов, с объемом финансирования – 395,9 млн. рублей,

В рамках реализуемых инвестиционных проектов будет создано 65 рабочих мест (из них в 2023 принято 22 работника, в 2024 году – 43 чел.).

Объём инвестиций в основной капитал по району за январь-март 2024 г. (согласно сведений Саратовстата) составил 55,4 млн. руб. (или 73,6 % к уровню аналогичного периода 2023 г.).

В целях своевременного решения проблем инвесторов назначен инвестиционный уполномоченный, первый заместитель главы администрации – Кузина Т.Г.

Разработаны и размещены на официальном сайте администрации, паспорта свободных инвестиционных площадок и оборудования, территорий для застройки - 12 площадок.

 В районе разработан инвестиционный паспорт, план инвестиционного развития, и в 2023 году разработан инвестиционный профиль района до 2025 года.

 *Инвестиционные проекты, реализующиеся в 2024 году:*

1. ООО "Объединенные зерновые терминалы", Хлебоприемный пункт "Калининский". Общий объем инвестиций составляет - 300 млн. руб. Срок реализации проекта 2021-2026 гг. Цель проекта - перевалка зерновых культур с авто на железнодорожный транспорт. Количество создаваемых рабочих мест по проекту - 15 (в т.ч. 9 чел. в 2023 году).

2. ОП ООО "ФосАгро - СевероЗапад", Строительство логистическо - складского комплекса (мощность на 15 тыс. тонн продукции). Общий объем инвестиций составляет – 250 млн. руб. Срок реализации проекта 2023-2025 гг. Основной вид деятельности – оптовая торговля удобрениями и агрохимическими продуктами. Количество создаваемых рабочих мест по проекту - 15 (в т.ч. 11 чел. в 2023 году).

На текущий период: в 2023 году приобретен участок с объектами недвижимости, проведены геологические изыскания и обследования объектов недвижимости, приобретена техника, восстановлен ж/д путь, организована площадка приема и разгрузки ж/д вагонов, в 2024 году – построен склад, модернизирован административно-бытовой комплекс, установлены автомобильные весы, демонтированы здания и сооружения, подключены к сетям и коммуникациям. За истекший период комплексом отпущено 1500 тыс. минеральных удобрений.

3. АО "Симоновская птицефабрика" продолжает реализацию двух инвестиционных проектов:

- Строительство цеха № 17 на 140 тыс. птицемест. Общий объем инвестиций составляет – 80 млн. руб. Срок реализации проекта 2023-2024 гг. Цель проекта - дополнительное производство 40 млн. штук в год (яиц). Количество создаваемых рабочих мест по проекту – 20. В середине сентября запланирован ввод в эксплуатацию.

4. Строительство цеха по выращиванию молодняка.

Общий объем инвестиций составляет – 60 млн. руб. Срок реализации проекта 2023-2024 гг. Цель проекта - выращивание молодняка 100 тыс. голов. Количество создаваемых рабочих мест по проекту – 10. В середине сентября 2024 г. запланировано запустить в эксплуатацию молодняковую зону.

Кроме того, в этом же году планируется строительство 2 ангаров. Общий объем инвестиций составит – 20 млн. руб. Срок реализации проекта 2024 г.

5. АО «КРИЗ», модернизация насосной станции. Общий объем инвестиций составляет – 4,4 млн. руб. Срок реализации проекта 2023-2024 гг. В настоящее время проект завершен.

6. АО "Агрокомплекс "Калининский", строительство водозаборной скважины. Общий объем инвестиций составляет – 5,6 млн. руб. Срок реализации проекта с апреля 2024 г. Целью проекта является – обеспечение водой для поения животных и хозяйственных целей.

7. ООО «Степное», строительство зерносклада на 5 тыс. тонн зерна. Общий объем инвестиций составляет – 17 млн. руб. Срок реализации проекта 2024 г. (1 рабочее место).

 *Новые направления в работе в 2024 году:*

1. Ежегодная актуализация информации на сайте администрации:

 — страницы инвестора — паспорта, площадок, инвестиционного потенциала района;

2. Взаимодействие с малым и средним бизнесом района для определения потенциально перспективных направлений для реализации новых проектов;

3. Работа с внутренними инвесторами — стимулирование представителей местного бизнеса для расширения деятельности или создания новых производств;

4. Определение компаний и производств для возможной локализации производств и реализации проектов на территории района;

5. Формирование объектов социальной и инженерной инфраструктуры для возможности реализации проектов и использованием МЧП.

 **Решение комиссии:** принять информацию к сведению.

**Инвестиционный уполномоченный Т.Г. Кузина**

Секретарь комиссии Е.В.Шагалова